# KẾ HOẠCH KIỂM THỬ (TEST PLAN)

Dự án: Hệ thống Thương mại điện tử (E-commerce System) Phiên bản: 1.0 Người thực hiện: Trần Viết Thụ

## 1. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

Bản kế hoạch này xác định phạm vi, chiến lược, các nguồn lực và lịch trình cho các hoạt động kiểm thử của dự án. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo các tính năng Xác thực, Giỏ hàng và Thanh toán hoạt động ổn định, bảo mật và đáp ứng trải nghiệm người dùng.

## 2. PHẠM VI KIỂM THỬ (TEST SCOPE)

### 2.1. Các chức năng kiểm thử (In-Scope)

- Xác thực (Auth): Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu, Đăng xuất, bảo mật cơ bản.

- Sản phẩm & Giỏ hàng: Tìm kiếm, xem chi tiết, Thêm/Sửa/Xóa sản phẩm trong giỏ, tính toán giá tiền.

- Thanh toán (Checkout): Nhập thông tin giao hàng, áp mã giảm giá, lựa chọn phương thức thanh toán (COD/Card).

### 2.2. Các chức năng không kiểm thử (Out-of-Scope)

- Kiểm thử hiệu năng (Performance) với > 10.000 người dùng đồng thời.

- Kiểm thử khả năng tương thích trên các hệ điều hành di động (iOS/Android).

## 3. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ (TEST STRATEGY)

### 3.1. Các loại hình kiểm thử

- Kiểm thử chức năng (Functional Testing): Kiểm tra xem hệ thống có phản hồi đúng theo yêu cầu nghiệp vụ hay không.

- Kiểm thử giao diện (UI Testing): Đảm bảo layout không bị vỡ, font chữ đồng nhất và các nút bấm hoạt động tốt trên Chrome.

- Kiểm thử hồi quy (Regression Testing - Smoke): Thực hiện sau khi fix bug để đảm bảo các chức năng cơ bản không bị ảnh hưởng bởi code mới.

### 3.2. Môi trường kiểm thử (Test Environment)

- Trình duyệt: Google Chrome (phiên bản mới nhất).

- Hệ điều hành: Windows 10/11.

- Dữ liệu test: Sử dụng tài khoản giả lập trong cơ sở dữ liệu test, không dùng dữ liệu người dùng thật.

## 4. TIÊU CHÍ DỪNG VÀ BẮT ĐẦU (ENTRY/EXIT CRITERIA)

### 4.1. Điều kiện bắt đầu (Entry Criteria)

- Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (SRS) đã được phê duyệt.

- Môi trường kiểm thử đã được thiết lập và có thể truy cập.

- Tất cả Test Cases đã được viết và review xong.

### 4.2. Điều kiện kết thúc (Exit Criteria)

- 100% Test cases (45/45) đã được thực thi ít nhất một lần.

- Không còn lỗi ở mức độ Critical (Nghiêm trọng) và Major (Lớn) nào đang mở.

- Tỷ lệ Pass tối thiểu đạt 95%.

- Báo cáo kiểm thử (Test Report) đã được hoàn tất.

## 5. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU (RISKS & MITIGATION)

| Rủi ro | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Môi trường test không ổn định, hay bị mất kết nối | Cao | Thiết lập môi trường dự phòng, liên hệ Team Dev xử lý ưu tiên. |
| Thời gian kiểm thử bị rút ngắn do Dev bàn giao code chậm | Trung bình | Ưu tiên thực hiện các test case "Positive" và "Critical" trước. |
| Thiếu dữ liệu test cho phần thanh toán thẻ | Thấp | Sử dụng các đầu số thẻ giả lập (Sandbox/Test cards) của nhà cung cấp. |